江苏海建公司各工程项目国庆节加班加点抢抓工期

中秋小长假刚过，国庆长假又至，在这举国欢庆万家温馨团圆的喜庆日子里，江苏海建公司各生产项目一线员工，放弃与家人的“小团圆”，又一次地选择了坚守，用劳动、用汗水，庆祝伟大祖国七十二岁生日！

在徐圩新区江苏大道交通安全管控项目现场，工人们正在加班加点进行桥面铺装和栏杆安装等收尾工作，国庆不休假，争取提前完成施工任务。本项目工程总造价1.14余元，工期10个月，自今年1月中旬进场开建以来，在全体项目员工的共同努力下，道路主体工程已于6月底完成，桥梁主体工程也于9月底完成，剩余收尾工作将于十月上旬全部竣工。

在东海石梁河水库生态修复一期沥青路面施工现场，为保障工程进度，工人们在工地挥汗如雨，施工现场大家忙碌的身影和欣慰的笑容，成为节日里最美的一道风景，轰鸣的机器声像极了节日里的礼炮。这是建设者们用自己独有的方式，庆祝祖国母亲七十二周年华诞。

作者：赵慧芸 张明庸

2021年10月9日

附：原稿件

江苏海建公司石梁河水库生态修复一期沥青路面施工工程加快项目建设

国庆长假期间，各行各业许多劳动者坚守在自己的工作岗位上，他们放弃休息，在劳动中度过节日，用敬业奉献诠释忠诚与担当，成为对祖国最质朴的告白。

通仁分公司也有这样的一帮人。在东海石梁河水库生态修复一期沥青路面施工现场，工人们正用他们的辛劳，为城市的建设忙碌着。为保障工程进度，工人们在工地挥汗如雨，施工现场大家忙碌的身影和欣慰的笑容，成为节日里最美的一道风景。轰鸣的机器声像极了节日里的礼炮，这是建设者们用自己独有的方式，庆祝祖国母亲七十二周年华诞。

作者：赵惠芸

时间：2021年10月8日

江苏海建公司徐圩新区江苏大道交通安全管控项目工程国庆节加班加点抢抓工期

中秋小长假刚过，国庆长假又至，在这举国欢庆万家温馨团圆的喜庆日子里，奋战在徐圩新区江苏大道交通安全管控项目工程上的全体员工，放弃与家人的“小团圆”，又一次地选择了坚守，用劳动、用汗水，庆祝伟大祖国七十二岁生日！

徐圩新区江苏大道交通安全管控项目工程总造价1.14余元，工期10个月，自今年1月中旬进场开建以来，在全体项目员工的共同努力下，道路主体工程已于6月底完成，桥梁主体工程也于9月底完成，剩余桥面铺筑和栏杆安装等收尾工作，项目部也不放松，国庆不休假，加班加点施工，确保10月上旬全部竣工，提前完成施工任务，向祖国生日献礼。

张明庸

2021年10月8日